Cahier des charges : Site internet ASPTT Golf Marseille

1. Introduction :
  1. Présentation du projet : Migrer le site de l’ASPTT Golf Marseille vers Symfony et mettre à jour le visuel du site.
  2. But du site : Promouvoir le club, faciliter les réservations de parcours, informer les membres sur les événements et les activités, etc.
2. Description fonctionnelle :
  1. Pages et fonctionnalités requises : Les principales pages du site (accueil, parcours, tarifs, événements, contact, etc.) ainsi que les fonctionnalités attendues (réservations en ligne, actualités, calendrier, galerie photo, etc.).
3. Design et expérience utilisateur :
  1. Identité visuelle : fournir les logos, couleurs et autres éléments de branding du club de golf.
  2. Maquettes ou exemples de sites similaires : Maquette à effectuer suivant consignes établies par l’ASPTT.
4. Contenu du site :
  1. Textes : Le contenue sera sera éditer par les administrateurs du site de l’ASPTT (billet sur les évènements, comptétitions, ...).
  2. Images et médias : Utilisation des photos et vidéos appartenant au club.
5. Plateforme et technologies :
  1. Hébergement : Hébergement sur ovh.
  2. Langages de programmation : Symfony et twig.
  3. Réactivité : Le site doit être adaptatif (responsive) pour s'afficher correctement sur différents appareils (ordinateurs, tablettes, smartphones).
6. Sécurité :
  1. Mécanismes de sécurité : mentionner les exigences en matière de protection des données et de sécurité des utilisateurs.
7. SEO (Optimisation pour les moteurs de recherche) :
  1. Référencement : iLe site doit être optimisé pour les moteurs de recherche afin d'améliorer sa visibilité en ligne.
8. Budget et échéancier :
  1. Budget alloué : Stage.
  2. Délais : Fin du stage 07 septembre 2023.
9. Communication et suivi :
  1. Point de contact : Patrick Touron.
  2. Fréquence des mises à jour : Réunion toutes les semaines sur l’avancement du projet.
10. Modalités de validation :
- Validation intermédiaire : Maquette, espace vitrine, back-end et espace membre.
- Validation finale : Partie vitrine et membre visuellement satisfaisante et fonctionnel, navigation rapide et optimisée.